МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»)

БГТУ.СМК-Ф-4.2-К5-01

| Факультет |  | Р |  | Международного промышленного менеджмента и коммуникации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  | Р1 |  | Менеджмент организации |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Дисциплина |  | Управление проектами |  |  |

Реферат на тему: Управление проектами в XXI веке. Современные подходы, стандарты, концепции

Управление качеством проекта

| Выполнила студент группы |  |  |  |  |  | И1М31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колосова Т.В. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| Стешин А.И. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |
| «_____» |  |  |  |  | 2018 г. |  |

Содержание

Введение	3

1.Основные методы управления проектами	4

1.1.Классическое проектное управление	4

1.2.Agile	7

1.2.1.Scrum	8

1.2.2.Kanban	10

1.2.3. 6 сигм (Six Sigma)	12

1.3.PRINCE2	13

2. Стандарты управления проектами	16

2.1.Группа стандартов, применимых к отдельным объектам управления (проект, программа, портфель проектов)	16

2.2.Группа стандартов, определяющих требования к квалификации участников управления проектами (менеджеры проектов, участники команд управления проектами)	19

2.3. Стандарты, применимые к системе управления проектами организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного менеджмента	20

Заключение	23

Библиографический список	24

# Введение

Управление проектами как отдельная дисциплина начинает свою историю с 30х годов прошлого века. С тех пор было предложено множество различных концепций, помогающих решить проблемы, возникающие при создании и управлении проектами. Основные проблемы в области управления проектами в XXI веке:

- Управление разработкой вариантов, идентификация и управление риском, всеобъемлющая интеграция взаимодействия множественных проблем;

- Разработка и реализация стратегии эффективных закупок и работы с подрядчиками, где существенным является увеличение ценности и снижение издержек;

- Улучшение реализации и повышение компетенции: проектирование и создание эффективной организации проекта, выполнение эффективных проектов, совершенствование навыков, знаний и опыта;

- Предоставление информации, необходимой для наделения полномочиями людей и систем, требующихся для эффективного управления проектами;

- Улучшенные системы для оценки, обзора и сравнения проектов.[2]

Именно на решение этих проблем в первую очередь направлены методы управления проектами и стандарты управления проектами. Далее будут рассмотрены основные концепции управления проектами и стандарты, относящиеся к проектному менеджменту.

# 1.Основные методы управления проектами

Задача управления проектами содержит в себе множество подзадач, которые необходимо решить. За всю историю проектного управления было создано множество различных методов управления проектами под практически любые нужды. Главное понять, что самое важное для данного проекта – дедлайны, ресурсы, соблюдение процесса, или сразу несколько факторов – и затем выбрать метод управления проектом, ориентированный на достижение этого показателя.[3]

## 1.1.Классическое проектное управление

Наиболее очевидный способ сделать свой проект более управляемым – это разбить процесс его исполнения на последовательные этапы. Именно на такой линейной структуре базируется традиционное проектное управление.

Рисунок 1.1.1. Схема классического проектного подхода

Данный подход ориентирован на проекты, в которых есть строгие ограничения по последовательности выполнения задач. [2]

Обычно выделяют 5 этапов классического проектного управления, но можно добавлять и дополнительные этапы, если того требует проект. Эти этапы это:

- Инициация. Руководитель проекта и команда определяют требования к проекту. На данном этапе часто проводятся совещания и «мозговые штурмы», на которых определяется, что же должен представлять собой продукт проекта.

- Планирование. Команда решает, как она будет достигать цели, поставленной на предыдущем этапе. На данном этапе команда уточняет и детализует цели и результаты проекта, а также состав работ по нему. На основании данной информации команда формирует календарный план и бюджет, оценивает риски и выявляет заинтересованные стороны.

- Разработка. Данная стадия реализуется не для всех проектов — как правило, она является частью фазы планирования. В фазе разработки, характерной для технологических проектов, определяется конфигурация будущего проекта или продукта и технические способы его достижения. В отечественной практике данная фаза обычно не выделяется, а термин «разработка» не используется.

- Реализация и тестирование. На этой фазе происходит, собственно, основная работа по проекту. Следуя разработанным планам, начинает создаваться содержание проекта, определённое ранее, проводится контроль по выбранным метрикам. Во второй части данной фазы происходит тестирование продукта, он проверяется на соответствие требованиям Заказчика и заинтересованных сторон. В части тестирования выявляются и исправляются недостатки продукта.

- Мониторинг и завершение проекта. В зависимости от проекта данная фаза может состоять из простой передачи Заказчику результатов проекта или же из длительного процесса взаимодействия с клиентами по улучшению проекта и повышению их удовлетворённости, и поддержке результатов проекта.[1]

Разным проектам нужны различные фазы реализации – некоторым достаточно и трёх фаз, другим гораздо больше. Иногда используется так называемый «итеративный водопад», в котором каждый этап представляет собой некий подпроект, в ходе которого задачи реализуются по фиксированным итерациям. Но суть остаётся одна – проект разбит на этапы, которые исполняются в строго определённой последовательности.

Благодаря тому, что классический проектный менеджмент строго привязан ко времени исполнения задач, заранее определённому на этапе планирования, для реализации проектов в рамках данного подхода отлично подходят инструменты календарно-сетевого планирования.[4]

Большим плюсом данного подхода является то, что он требует от Заказчика и руководства компании определить, что же они хотят получить, уже на первом этапе проекта. Раннее включение привносит определённую стабильность в работу проекта, а планирование позволяет упорядочить реализацию проекта. Кроме того, этот подход подразумевает мониторинг показателей и тестирование, что совершенно необходимо для реальных проектов различного масштаба.[5]

Потенциально, классический подход позволяет избежать стрессов ввиду наличия запасного времени на каждом этапе, заложенного на случай каких-либо осложнений и реализации рисков. Кроме того, с правильно проведённым этапом планирования, руководитель проектов всегда знает, какими ресурсами он обладает. Даже если эта оценка не всегда точная.

Основная слабая сторона классического проектного менеджмента – нетолерантность к изменениям.

Оплот классического подхода сейчас – строительные и инженерные проекты, в которых содержание проекта остаётся практически неизменным в течение всего проекта. Но если в Вашем проекте ресурсы и время не являются ключевыми ограничениями, а содержание проекта подвержено изменениям – возможно вам стоит присмотреться к другим системам управления проектами.[3]

## 1.2.Agile

Agile – семейство гибких итеративно-инкрементальных методов к управлению проектами и продуктами. Согласно данному подходу, проект разбивается не на последовательные фазы, а на маленькие подпроекты, которые затем «собираются» в готовый продукт.

Таким образом, инициация и верхнеуровневое планирование проводятся для всего проекта, а последующие этапы: разработка, тестирование и прочие проводятся для каждого мини-проекта отдельно. Это позволяет передавать результаты этих мини-проектов, так называемые, инкременты, быстрее, а приступая к новому подпроекту (итарации) в него можно внести изменения без больших затрат и влияния на остальные части проекта.[13]

Рисунок 1.2.1. Схема работы по Agile

Сам по себе Agile – не метод управления проектами. Это скорее набор идей и принципов того, как нужно реализовывать проекты. Уже на основе этих принципов и лучших практик были разработаны отдельные гибкие методы: Scrum, Kanban, Crystal, и многие другие. Эти методы могут достаточно сильно отличаться друг от друга, но они следуют одним и тем же принципам.[7]

Самое главное достоинство Agile – его гибкость и адаптивность. Он может подстроиться под практически любые условия и процессы организации.

Вотчина  Agile – разработка новых, инновационных продуктов. В проектах по разработке таких продуктов высока доля неопределённости, а информация о продукте раскрывается по ходу проекта. В таких условиях реализовывать проект по «водопаду» становится невозможно – нет информации для планирования.

Agile – не является ни методологией, ни стандартом. Agile — это набор принципов и ценностей. Слабая сторона состоит в том, что каждой команде придётся самостоятельно составлять свою систему управления, руководствуясь принципами Agile. [9]

### 1.2.1.Scrum

Гибкий фреймворк, созданный в 1986 году, считается самым структурированным из семейства Agile. Созданный в 1986 году, он сочетает в себе элементы классического процесса и идеи гибкого подхода к управлению проектами.

Scrum разбивает проект на части, которые сразу могут быть использованы Заказчиком для получения ценности, называемые беклогами. Затем эти части приоретизируются Владельцем продукта. Самые важные «кусочки» первыми отбираются для выполнения в Спринте – так называются итерации в Scrum, длящиеся от 2 до 4 недель.  В конце Спринта Заказчику представляется рабочий инкремент продукта. Например, сайт с частью функционала или программа, которая уже работает, пусть и частично. После этого команда проекта приступает к следующему Спринту. Длительность у Спринта фиксированная, но команда выбирает её самостоятельно в начале проекта, исходя из проекта и собственной производительности.[7]

Рисунок 1.2.1.1. Схема процесса Scrum

Основная структура процессов Scrum вращается вокруг 5 основных встреч:

- Встреча по упорядочиванию беклога: на этой встрече рассматривается – что уже было сделано по проекту в целом, что ещё осталось сделать и принимается решение о том, что же делать дальше. Владелец продукта определяет, какие задачи на данном этапе являются наиболее приоритетными.

- Планирование Спринта: После того, как Владелец продукта определил приоритеты, команда совместно решает, что же конкретно они будут делать во время грядущей итерации, как достигнуть поставленной на предыдущей встрече цели.

- Ежедневные летучки: Каждый день спринта проводится летучка чтобы поделиться информацией о статусе задач и состоянии проекта. На ней не происходит обсуждений проблем или принятия решений.

- Подведение итогов Спринта: Команда представляет результаты деятельности всем заинтересованным лицам. Основная задача – убедиться, что продукт этапа соответствует ожиданиям участников и согласуется с целями проекта.

- Ретроспектива Спринта: Команда выясняет, насколько чётко и слаженно проходил процесс реализации этапа. Обследованию подвергаются возникшие проблемы в работе, методологии и взаимодействии. [13]

Scrum был разработан для проектов, в которых необходимы «быстрые победы» в сочетании с толерантностью к изменениям. Кроме того, этот фреймворк подходит для ситуаций, когда не все члены команды имеют достаточный опыт в той сфере, в которой реализуется проект – постоянные коммуникации между членами командами позволяют недостаток опыта или квалификации одних сотрудников за счёт информации и помощи от коллег.

Scrum очень требователен к команде проекта. Она должна быть небольшой (5-9 человек) и кроссфункциональной – то есть члены команды должны обладать более чем одной компетенцией, необходимой для реализации проекта. Делается это для того, чтобы часть команды не «простаивала» на разных этапах проекта, а также для того, чтобы сотрудники могли помогать и подменять друг друга.[12]

### 1.2.2.Kanban

В Kanban, инкремент продукта передаётся вперёд с этапа на этап, а в конце получается готовый к поставке элемент, так же разрешается оставить неоконченную задачу на одном из этапов, если её приоритет изменился и есть другие срочные задачи.

Рисунок 1.2.2.1. Схема работы по Kanban

Для работы с Kanban необходимо определить этапы потока операций. В Kanban они изображаются как столбцы, а задачи обозначают специальные карточки. Карточка перемещается по этапам, и на каждом этапе процент завершения становится выше. На выходе мы получаем готовый к поставке заказчику элемент продукта. Доска со столбцами и карточками может быть как настоящей, так и электронной – даже здесь Kanban не накладывает никаких ограничений на пользователей.

У Kanban есть 4 столпа, на которых держится вся система:

- Карточки: Для каждой задачи создаётся индивидуальная карточка, в которую заносится вся необходимая информация о задаче. Таким образом, вся нужная информация о задаче всегда под рукой.

- Ограничение на количество задач на этапе: Количество карточек на одном этапе строго регламентировано. Благодаря этому сразу становится видно, когда в потоке операций возникает «затор», который оперативно устраняется.

- Непрерывный поток: Задачи из беклога попадают в поток в порядке приоритета. Таким образом, работа никогда не прекращается.

- Постоянное улучшение:  Производится постоянный анализ производственного процесса и поиск путей повышения производительности.

Как и Scrum, Kanban хорошо подходит для достаточно сплочённых команды с хорошей коммуникацией. Но в отличие от Scrum, в Kanban нет установленных чётких дедлайнов, что хорошо подходит для замотивированных и опытных команд.

Kanban лучше всего подходит для команд, навыки членов которых пересекаются друг с другом. Таким образом они могут помогать друг другу преодолевать трудности при решении задач. Без этого Kanban будет не так эффективен, как мог бы быть.[7]

### 1.2.3. 6 сигм (Six Sigma)

Рисунок 1.2.3.1. Схема работы 6 сигм

Концепция 6 сигм предоставляет чёткую схему для реализации проектов и постоянного улучшения процессов. Определяя цели, затем тщательно анализируя их и пересматривая вы получаете количественные данные для более глубокого понимания проекта и принятия более качественных решений. Процесс в 6 сигм состоит из 5 шагов:

- Определение (Define):  Определяется содержание проекта, собирается информация о предпосылках проекта, ставятся цели.

- Измерение (Measure): Определяется, какие показатели будут определять успех проекта, какие данные нужно собирать и анализировать.

- Исследование (Explore): Менеджер проекта решает, каким же образом команда может достичь поставленных целей и исполнить все требования в срок и в рамках бюджета.

- Разработка (Develop): Реализуются планы и решения, принятые на предыдущих этапах. На данном этапе необходим детальный план, в котором описаны все действия, необходимые для достижения поставленных целей. Также на данном этапе измеряется прогресс проекта.

- Контроль (Control): Основная задача этапа – долгосрочное улучшение процессов реализации проектов. Требуется тщательное документирование извлечённых уроков, анализ собранных данных и применение полученных знаний.[10]

6 сигм подходит для трудных проектов, в которых много новых и сложных операций. Данный подход позволяет реализовывать элементы проекта, учиться на ошибках и повышать качество в будущем.

Проблема 6 сигм в том, что пусть основной декларируемой целью является снижение затрат и повышение эффективности, но удовлетворение Заказчика часто вырывается на первый план. Учитывая некоторые различия в целях на разных этапах проекта, часто у команд возникает путаница в приоритетах, и избежать этого не просто.[8]

## 1.3.PRINCE2

В 1989 году была создана британская методология PRINCE2. Название произошло от акронима «PRojects IN Controlled Environments version 2», что переводится как «Проекты в контролируемой среде версия 2». В отличие от гибких методов, PRINCE2 не использует итеративный подход к проекту. Если сравнивать PRINCE2 другими продуктами, то его можно сравнить с гибридом классического подхода к проектному управлению и концентрации на качестве из 6 сигм.[6]

Рисунок 1.3.1. Схема процессов PRINCE2

В начале проекта PRINCE2 предлагает нам определить 3 основных аспекта проекта:

- Бизнес-аспект (Принесёт ли этот проект выгоду?)

- Потребительский аспект (Что будет производиться?)

- Ресурсный аспект (Хватает ли ресурсов для достижения цели?)

В PRINCE2 более чётко определённая структура команды проекта, чем у большинства подходов к проектному управлению. Это связано с тем, что PRINCE2 ориентирован на масштабные государственные проекты и крупные организации.[9]

Согласно PRINCE2 у каждого члена команды есть своя чёткая роль в каждом из 7 процессов:

- Начало проекта: Назначается менеджер проекта и определяются общие требования к характеристикам продукта. Менеджер проекта, чья основная задача – внимание к деталям, отчитывается перед Управляющим комитетом проекта, который отвечает за общее руководство проектом. Именно Управляющий комитет следит за тем, чтобы проект не сбился с курса, и он же полностью отвечает за успех проекта.

- Инициация проекта: Менеджер проекта составляет «Документацию по инициации проекта», в которой содержится план проекта по стадиям. Стадии могут длиться разное количество времени, но, как и в классическом подходе, они следуют строго друг за другом.

- Руководство проектом: Управляющий комитет несет общую ответственность за успех проекта, не погружаясь в детали, которые находятся в границах полномочий менеджера проекта.

- Контроль стадии: При реализации проекта, даже в идеальных условиях, будут вноситься определённые изменения. Менеджер проекта обязан отслеживать отклонения от плановых параметров проекта по срокам, содержанию, бюджету и др. Если отклонения превышают данные полномочия, менеджер проекта обязан проинформировать Управляющий комитет и предложить пути выхода из ситуации.

- Управление созданием продукта: Процесс взаимодействия менеджера проекта и менеджера команды по созданию одного из продуктов проекта. В обязанности менеджера проекта в данном процессе входит делегирование полномочий по созданию продукта менеджеру команды и приемка созданного продукта.

- Управление границами стадии: Менеджер проекта предоставляет Управляющему комитету всю необходимую информацию для оценки результатов пройденной стадии и принятия решения о переходе на следующую стадию.

- Завершение проекта: Одно из отличий PRINCE2 в том, что процесс завершения проекта не выделяется в отдельный этап или стадию, как в классическом подходе, а выполняется в рамках финальной стадии создания продукта. Цель процесса – подтвердить, что продукт проекта принят, или проект больше не может принести ничего полезного.[6]

PRINCE2 может быть адаптирован для проектов любого масштаба и любой предметной области. Методология предлагает конкретные рекомендации по изменению жизненного цикла проекта, ролевой модели и набора обязательных документов в соответствии с потребностями проекта.

Сильные стороны PRINCE2:

- Адаптируемость к особенностям организации;

- Наличие чёткого описания ролей и распределения ответственности;

- Акцент на продуктах проекта;

- Определённые уровни управления;

- Фокус на экономической целесообразности;

- Последовательность проектной работы;

- Акцент на фиксации опыта и постоянном совершенствовании.

Слабые стороны PRINCE2:

- Отсутствие отраслевых практик;

- Отсутствие конкретных инструментов для работы в проекте.[10]

# 2. Стандарты управления проектами

На сегодняшний день различными организациями и инициативными группами разработано достаточно большое количество стандартов, имеющих отношение к проектному менеджменту. Основные цели разработки стандарта – формулирование понятийного пространства управления портфелем проектов, определение типовых процессов и их результатов без привязки к отраслевым особенностям бизнеса, а также описание ключевых моментов. По основным областям применения стандарты могут быть разделены на следующие группы:

1) применимые к отдельным объектам управления и регламентирующие соответствующие процессы управления;

2) применимые к субъектам управления  и определяющие требования к знаниям и квалификации соответствующих специалистов и процессу оценки квалификации;

3) применимые к системе УП и организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы менеджмента.

Разработчиками стандартов в основном являются профессиональные организации или группы специалистов международного или национального уровня. [11]

## 2.1.Группа стандартов, применимых к отдельным объектам управления (проект, программа, портфель проектов)

Наиболее проработанными по структуре и содержанию и распространенными являются стандарты, регламентирующие процессы управления отдельными проектами. В данной группе стандартов можно выделить ISO 10006:2003. Системы менеджмента качества. Руководящие указания по менеджменту качества проектов и РМВОК Guide. Руководство к своду знаний по управлению проектами. Третье издание.[1]

Международный стандарт ISO 10006:2003 сам по себе не является руководством по управлению проектами. В нем приведены руководящие указания по качеству процессов управления проектами. В стандарте приводятся основные принципы и практические методики, которые влияют на качество разработки и реализации проектов. В нем процессы по проекту сгруппированы в две категории: процессы управления проектами и процессы, связанные с продуктом проекта (т.е. такие, как проектирование, производство, проверка).

В стандарте разделяются понятия процессов управления и фаз реализации проекта. Проект может быть разделен на различные взаимозависимые процессы и фазы в качестве средств планирования и контроля за реализацией целей и оценкой связанных с этим рисков.

Процессы сгруппированы в соответствии с принципом родственности. В стандарте содержится описание каждого процесса, а также руководящие указания по менеджменту качества конкретного процесса

В основе руководящих указаний по менеджменту качества при проектировании, содержащихся в данном международном стандарте, лежат восемь принципов менеджмента качества:

1) ориентация на потребителя;

2) лидерство руководителя;

3) вовлечение работников;

4) процессный подход;

5) системный подход к менеджменту;

6) постоянное улучшение;

7) принятие решений, основанное на фактах;

8) взаимовыгодные отношения с поставщиками.

Эти общие принципы образуют основу системы менеджмента качества для организации — инициатора и организации — исполнителя проекта.[11]

PMBОK Guide является американским национальным стандартом управления проектами и широко используется в мире. В основу стандарта положена процессная модель описания деятельности по управлению проектами.

В качестве основных целей разработки Руководства называют унификацию терминологического пространства и использование данного документа в качестве базового справочного пособия для сертификации профессионалов по управлению проектами.

В Руководстве определяются:

- Структура УП (часть 1). В данной части содержатся основные сведения об УП, определены основные термины и общий обзор глав Руководства.

- Стандарт УП (часть 2) включает описание пяти групп управленческих процессов: инициация, планирование, организация исполнения, контроль и завершение. В рамках данных групп процессов описываются 44 базовых управленческих процесса и взаимосвязи между ними;

- Области знаний по УП (часть 3) состоят из девяти областей знаний: управление интеграцией; содержанием; сроками; стоимостью; качеством; человеческими ресурсами; коммуникациями;  рисками; поставками проекта. В данной части приводится детальное описание для каждого из 44 управленческих процессов, включая общее описание процесса, входной и выходной информации, а также перечисление рекомендуемых методов и инструментов.[1]

## 2.2.Группа стандартов, определяющих требования к квалификации участников управления проектами (менеджеры проектов, участники команд управления проектами)

Среди стандартов, определяющих требования к компетенции менеджера проекта, можно выделить Международные требования к компетенции специалистов по УП (ICB), разработанные Международной ассоциацией управления проектами IPMA (Швейцария), и Руководство по развитию компетенций менеджера проекта (Project Manager Competency Development Framework), разработанное PMI на базе структуры и процессов PMBОK Guide.[11]

В настоящее время международной инициативной группой профессионалов в области проектного менеджмента завершается разработка еще одного стандарта оценки квалификации менеджеров проектов на основании достигнутых результатов — Global Performance Based Standards for Project Management Personnel.[14]

Международные требования к компетенции менеджеров проектов, а также основанный на них российский национальный стандарт, выпущенный Российской ассоциацией УП СОВНЕТ, определяют требования к знаниям и квалификации специалистов, а также к процессу их сертификации по четырем уровням квалификации в области проектного менеджмента:

1) специалист по проектному менеджменту;

2) менеджер проекта;

3) ведущий менеджер проекта;

4) директор программы.[15]

Международные требования к компетенции специалистов по УП (ICB) содержат три группы взаимосвязанных элементов знаний, включающие:

1) 20 технических элементов знаний, относящихся к содержанию проектного менеджмента;

2) 15 поведенческих элементов знаний, относящихся к межличностным отношениям между индивидуумами и группами, участвующими в проектах, программах и портфелях;

3) 11 контекстуальных элементов знаний, относящихся к вопросу взаимодействия проектной команды в контексте проекта и организаций, инициировавших и участвующих в проекте.[11]

## 2.3. Стандарты, применимые к системе управления проектами организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного менеджмента

В последнее время ведутся разработка и совершенствование стандартов, направленных на комплексное представление о системе УП в масштабах всей организации. Самым первым в этой области является стандарт, разработанный Ассоциацией инновационного развития и управления проектами Японии, P2M (Program and Project Management for Innovation of Enterprises).

Наибольшую же популярность в мире сегодня приобретает стандарт OPM3® (Organizational Project Management Maturity Model), разработанный PMI.

P2M – один из наиболее авторитетных современных стандартов в области управления проектами и программами, рекомендованный специалистами в качестве международного. Его положениями руководствуются в управленческой практике множество национальных и интернациональных корпораций.[1]

Исходная идея концепции стандарта P2M заключается в представлении проектов и программ в качестве основополагающих элементов стратегического управления организацией. Стандарт включает как разделы, детально описывающие общие концепции и терминологию управления проектами и программами, так и одиннадцать основных сегментов (областей) управления.

OPM3® Organizational Project Management Maturity Model изначально позиционировалась как международный стандарт в данной области.

По определению PMI, организационное УП – это систематичное управление проектами, программами и портфелями проектов, направленное на достижение стратегических целей компании. Это использование знаний, навыков, инструментов и техник в проектной деятельности организации для достижения стратегических целей через реализацию проектов.[3]

Понятие «зрелость организационного УП» описывает способность организации отбирать проекты и управлять ими таким образом, чтобы максимально эффективно поддерживать достижение стратегических целей компании.

Основное назначение OPM3:

- Обеспечивать стандарт для корпоративного УП, определяющий основные элементы корпоративной системы УП на всех уровнях – от стратегии и портфеля проектов до отдельных проектов;

- Служить инструментом, позволяющим любой организации определить собственную зрелость в УП, а также выработать направление и конкретные шаги развития корпоративной системы УП.[2]

Стандарт OPM3 состоит из свода знаний в привычном формате книги, а также базы данных и инструментария в электронном виде. Свод знаний, поставляемый в виде книги, включает описание ключевых концепций и структуры стандарта, структуры модели, положенной в основу стандарта, и процедуры использования модели.[4]

Инструментальная составляющая стандарта состоит из трех взаимосвязанных элементов:

1) элемент знание (Knowledge) представляет базу лучших практик по УП (около 600 практик, относящихся к разным объектам управления: портфель проектов, программа и проект, и к разной степени зрелости описания процессов);

2) элемент оценка (Assessment) – инструмент, помогающий пользователям, ответив на опросный лист (более 150 вопросов), самостоятельно оценить текущую зрелость УП в организации, определить основные области компетенций и существующих практик;

3) если организация принимает решение развивать практики УП и переходить на новые, более высокие, уровни зрелости по УП, то в дело вступает элемент улучшение (Improvement), который помогает компаниям выбрать стратегию и определить последовательность развития системы УП.[11]

Новый стандарт PMI предусматривает комплексный подход к описанию системы УП в организации на разных уровнях управления – от отдельного проекта и программы до портфеля проектов. Была предложена удобная и наглядная структура описания элементов системы в виде иерархии взаимосвязанных элементов (лучшие практики, способности, результаты и показатели). Уже сегодня стандарт занял свое место в профессиональном УП, хотя для массового его использования потребуется серьезное пополнение базы знаний.[1]

# Заключение

В данном реферате были рассмотрены основные концепции управления проектами в XXI веке, а так же перечислены основные стандарты, связанные с управлением проектами.

Сейчас существует множество подходов, и они продолжают развиваться. Используя одну и ту же концепцию, рождаются новые подходы, приобретая специфичность, становясь подходящими под конкретный вид проектов. И чем больше таких подходов, тем удобнее организовывать конкретный процесс, выбирая подходящий именно вашей ситуации подход, изначально зная приоритеты и оценивая ресурсы. На данный момент наиболее часто применяемыми концепциями являются PRINCE2 и Agile.

Кроме того развиваются и стороны стандартизации управления проектами. Сейчас выделяют три основных направления, которые, в свою очередь, так же делятся на более мелкие отрасли стандартизируемых областей, охватывая, таким образом, большую часть сферы управления проектами. На данный момент международные стандарты есть не во всех областях управления проектами, но ведущие компании производят работу в этом направлении, стремясь усовершенствовать имеющиеся стандарты, или, если есть такая необходимость – создать новые. В реалиях XXI века стандартизация управления проектами – развивающееся направление.

# Библиографический список

- Абдикеев Н.М. Информационный менеджмент. Учебник. Издательство: Инфра-М. 2010.

- А. В. Алешин, В. М. Аньшин, К. А. Багратиони и др. Управление проектами: Фундаментальный курс; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной. - М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2013.

- Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогги Н.Г., Полковников А.В., Управление проектами. Учебное пособие 5-ое издание, Омега-Л, 2009.

- Магданов П.В. Проблемы теории и практики стратегического планирования. Пермь, 2013.

- Дорожкин В.Р., Стоимостной инжиниринг и развитие рыночной инфраструктуры в строительстве, публикации СОВНЕТ, 2011.

- PMI, Руководство к Своду знаний по управлению проектом (PMBOK Guide), 6-ое издание, Олимп-Бизнес, 2017.

- PMI, Agile Practice Guide, Олимп-Бизнес, 2017.

- Бобровский С., Критические цепочки – третья революция в управлении проектами, статья, 2016.

- https://www.pmservices.ru/project-management-news/top-7-metodov-upravleniya-proektami-agile-scrum-kanban-prince2-i-drugie/ (06.03.2018)

- https://zapier.com/learn/project-management/project-management-systems/ (01.03.2018)

- Стешин А.И. Управление проектами (уч. пособие). БГТУ «ВОЕНМЕХ». – СПб., 2016

- http://www.pmservices.ru/project-management-news/neizvestnaya-istoriya-agile/ (06.03.2018)

- https://hbr.org/2016/04/the-secret-history-of-agile-innovation (20.04.2018)

- https://hbr.org/2017/07/the-4-types-of-project-manager (06.03.2018)

- https://hbr.org/2016/11/five-critical-roles-in-project-management (09.03.2018)