Экз. №

- ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ

«Исследование возможности создания программно-аппаратного комплекса, реализующего функции поиска и сбора информационных материалов сети Интернет с учетом обеспечения анонимности и сокрытия информационного интереса»

- Шифр НИР – «Москит»

- Москва

2014

- 1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

1.1 Основание для выполнения НИР: постановление Правительства Российской Федерации «О государственном оборонном заказе на 2015 год».

1.2 Заказчиком НИР является ФГКУ «В/ч 71330» (далее по тексту – Заказчик).

- 2 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

- 2.1 НИР выполняется в два этапа с 1 февраля 2015 г. по 10 декабря 2016 г., в том числе:

1 этап – с 1 февраля 2015 г. по 10 декабря 2015 г.;

2 этап – с 11 января 2016 г. по 10 декабря 2016 г.

- 3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИР

3.1 Цель НИР – разработка научно-технических решений в части поиска (сбора) информационных материалов (ИМ) из источников информации (ИИ) сети Интернет, направленных на обеспечение анонимности поиска (сбора) ИМ, а также организации автоматизированного распределенного поиска (сбора) ИМ из ИИ с использованием сети виртуальных серверов, и создание действующего макета программно-аппаратного комплекса «Москит», предназначенного для демонстрации возможности поиска (сбора) ИМ из реальных ИИ сети Интернет в соответствии с предложенными решениями.

3.2 Задачи НИР:

3.2.1 Общее описание подхода к реализации анонимного поиска (сбора) ИМ из ИИ сети Интернет с сокрытием информационного интереса.

3.2.2 Анализ структуры типовых ИИ сети Интернет.

3.2.3 Разработка метода обеспечения анонимности поиска (сбора) ИМ из ИИ с использованием специальной транспортной инфраструктуры.

3.2.4 Анализ программного обеспечения используемого для организации специальной транспортной инфраструктуры на наличие распространенных уязвимостей и разработка рекомендаций по их исключению.

3.2.5 Разработка метода интерактивного поиска ИМ в ИИ сети Интернет с использованием предложенных решений по обеспечению анонимности.

3.2.6 Разработка метода автоматического регламентного сбора ИМ из ИИ с использованием предложенных решений по обеспечению анонимности.

3.2.7 Разработка метода автоматизированного интерактивного создания шаблонов анализа ИМ.

3.2.8 Разработка метода скрытой доставки результатов автоматического регламентного сбора ИМ из ИИ.

3.2.9 Создание действующего макета программно-аппаратного комплекса адаптивного регламентного сбора информации из сети Интернет (далее – макет ПАК «Москит»).

3.2.10 Разработка методических рекомендаций по применению макета ПАК «Москит».

3.2.11 Разработка отчетной научно-технической документации (далее – ОНТД).

- 4 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИР

4.1 В ходе проведения НИР необходимо выполнить следующее:

4.1.1 Описать подход к реализации анонимного поиска (сбора) ИМ из ИИ сети Интернет с сокрытием информационного интереса, в том числе:

а) способ обеспечения анонимности поиска (сбора) ИМ из ИИ с использованием специальной транспортной инфраструктуры;

б) способ интерактивного поиска ИМ в ИИ сети Интернет с использованием предложенных решений по обеспечению анонимности;

в) способ автоматического регламентного сбора ИМ из ИИ с использованием предложенных решений по обеспечению анонимности;

г) способ автоматизированного интерактивного создания шаблонов анализа ИМ;

д) способ расширения заданий на автоматический сбор ИМ в целях сокрытия информационного интереса.

е) способ скрытой доставки результатов автоматического регламентного сбора ИМ из ИИ.

4.1.2 Провести анализ структуры типовых ИИ сети Интернет, в том числе:

а) выявить ИИ, содержащие в ИМ фактографическую информацию;

б) определить структуру основных социальных сетей и источников блогосферы;

в) разработать метод расширения состава сведений и взаимосвязей фигурантов на основе ИМ для каждого из типов ИИ определенных в п.п. 4.1.2 а, 4.1.2 б.

4.1.3 Разработать метод обеспечения анонимности поиска (сбора) ИМ из ИИ с использованием специальной транспортной инфраструктуры, в том числе:

а) способ организации специальной транспортной инфраструктуры на основе системы узлов, обеспечивающих анонимность при поиске и сборе информационных материалов сети Интернет: виртуальных частных сетей (VPN), доверенных узлов TOR-сетей, прокси-серверов (анонимайзеров);

б) методику создания и ведения (актуализации) специальной транспортной инфраструктуры;

в) способ организации распределенного анонимного сбора ИМ из ИИ с использованием автономных узлов в составе специальной транспортной инфраструктуры.

4.1.4 Провести анализ используемого программного обеспечения на наличие уязвимостей:

а) «переполнение буфера»;

б) прочие распространенные уязвимости.

4.1.5 Разработать метод автоматизированного интерактивного поиска ИМ в ИИ сети Интернет с использованием предложенных решений по обеспечению анонимности, в том числе:

а) способ трансляции поисковых запросов в рамках специальной транспортной инфраструктуры;

б) способ трансляции результатов выполнения поисковых запросов в рамках специальной транспортной инфраструктуры.

4.1.6 Разработать метод автоматического регламентного сбора ИМ из ИИ с использованием предложенных решений по обеспечению анонимности, в том числе:

а) структуру и состав сценариев автоматического регламентного сбора ИМ;

б) способ разбиения сценариев автоматического регламентного сбора ИМ на команды управления автономными узлами в составе специальной транспортной инфраструктуры.

4.1.7 Разработать метод автоматизированного интерактивного создания шаблонов анализа ИМ из ИИ, в том числе:

а) способ визуального конструирования шаблонов разбора web-страниц;

б) способ визуального конструирования сценариев обхода ИИ;

в) способ тестирования сценариев сбора ИМ из ИИ.

4.1.8 Разработать метод скрытой доставки результатов автоматического регламентного сбора ИМ из ИИ, в том числе:

а) способ доставки результатов автоматического сбора ИМ с использованием контролируемых каналов передачи данных;

б) способ доставки результатов автоматического сбора ИМ с использованием сети виртуальных серверов.

4.1.9 Разработать схему функциональной структуры макета ПАК «Москит».

4.1.10 Разработать фрагмент макета ПАК «Москит», включающий СПС: автоматического сбора ИМ; управления автоматическим сбором ИМ; подготовки заданий для автоматического сбора ИМ; обработки результатов сбора ИМ.

4.1.11 Разработать и создать макет ПАК «Москит».

4.1.12 Провести наладку и тестирование макета ПАК «Москит».

Примечания

1 Тестирование макета ПАК «Москит» для определения показателя наработки на отказ должно осуществляться на объекте Головного исполнителя путем непрерывной эксплуатации макета в течение семи суток. Понятие отказа и показатель наработки на отказ определяются Головным исполнителем и согласовываются с Заказчиком на I этапе НИР.

2 Методика тестирования макета ПАК «Москит» разрабатывается Головным исполнителем и согласовывается с Заказчиком не позднее 1 сентября 2016 г.

4.1.13 Разработать методические рекомендации по применению макета ПАК «Москит» для решения прикладных задач.

Примечание

Описание алгоритмов решения прикладных задач Заказчик предоставляет Головному исполнителю не позднее 1 июня 2016 г.

4.1.14 Все ТС и оборудование, предназначенные для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную и служебную тайну, и (или) установленные в выделенные помещения, должны пройти специальную проверку (СП) в объеме «Основных специальных требований для организаций, имеющих лицензию ФСБ России на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны в части выявления в технических средствах возможно внедренных электронных устройств негласного получения информации (ОСТ-СП/ЛЦ)» по 3 категории.

4.1.15 Все ТС и оборудование, предназначенные для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную и служебную тайну, и (или) установленные в выделенные помещения, должны пройти специальные исследования (СИ) на соответствие «Нормам и основным специальным требованиям для организаций, имеющих лицензию ФСБ России на право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты информации в части проведения специальных исследований на побочные электромагнитные излучения и наводки технических средств (НОСТ-ТС/ЛЦ)» по 3 категории.

Примечание

Для обеспечения возможности проведения тестирования работы по СП и СИ должны быть выполнены за 3 месяца до окончания НИР.

4.1.16 Разработать ОНТД.

4.2 Состав макета ПАК «Москит».

4.2.1 Специальное программное обеспечение (СПО), в составе:

4.2.1.1 СПО открытого контура – 3 комплект:

а) СПС автоматического сбора ИМ;

б) СПС управления автоматическим сбором ИМ;

в) СПС обеспечения анонимности;

г) СПС АРМ администратора;

д) СПС управления интерактивным поиском ИМ;

е) СПС удаленного интерактивного поиска ИМ;

ж) СПС АРМ интерактивного поиска ИМ.

4.2.1.2 СПО закрытого контура – 3 комплект:

а) СПС подготовки заданий на автоматический сбор ИМ;

б) СПС обработки результатов сбора ИМ;

в) СПС АРМ сокрытия информационного интереса;

г) СПС АРМ пользователя.

4.2.2 Технические средства (ТС), в составе:

4.2.2.1 ТС открытого контура:

а) серверное оборудование – 3 комплект;

б) оборудование АРМ администратора – 3 комплект;

в) оборудование АРМ интерактивного сбора ИМ – 3 комплект;

г) сетевое оборудование – 3 комплект;

д)  межсетевой экран – 1 комплект.

Примечание

Выбор межсетевого экрана при построении специальной транспортной инфраструктуры осуществляется Головным исполнителем, и согласовываются с Заказчиком не позднее 1 ноября 2015 г

4.2.2.2 ТС закрытого контура:

а) серверное оборудование – 3 комплект;

б) оборудование АРМ пользователя – 3 комплект;

в) сетевое оборудование – 3 комплект.

4.2.2.3 Комплекс однонаправленной передачи (КОП) – 3 комплект.

4.2.3 Общее программное обеспечение (ОПО) – 3 комплект.

4.2.4 Эксплуатационная документация (ЭД) – 3 комплект.

Примечания

1. Аппаратная платформа макета ПАК «Москит», состав и спецификация ТС и ОПО определяются Головным исполнителем и согласовываются с Заказчиком не позднее 1 ноября 2015 г.

2. КОП предоставляется Заказчиком не позднее 1 октября 2015 г.

3. При создании макета ПАК «Москит» допускается докомплектование макета программно техническими средствами Заказчика.

4.3 Состав ЭД макета ПАК «Москит»:

а) техническое описание макета ПАК «Москит»;

б) руководство администратора макета ПАК «Москит»;

в) руководство системного программиста макета ПАК «Москит».

Примечание

Состав ЭД может уточняться Головным исполнителем и согласовываться с Заказчиком по результатам выполнения I этапа НИР.

4.4 Требования к макету ПАК «Москит».

4.4.1 СПС автоматического сбора ИМ должны обеспечивать:

а) получение управляющей информации (сценариев сбора ИМ и конфигурационных параметров) от СПС управления автоматическим сбором ИМ;

б) извлечение ИМ из ИИ в соответствии с полученной управляющей информацией;

в) отправку полученных ИМ с использованием контролируемых каналов передачи данных.

4.4.2 СПС управления автоматическим сбором ИМ должны обеспечивать:

а) создание, хранение и выполнение сценариев автоматического регламентного сбора ИМ и шаблонов анализа ИМ, в том числе:

- ИМ, содержащих фактографическую информацию;

- ИМ из социальных сетей и блогосферы;

б) распределение команд, входящих в состав  сценариев автоматического сбора ИМ, между СПС автоматического сбора ИМ;

в) передачу управляющей информации (сценариев сбора ИМ и конфигурационных параметров) СПС автоматического сбора ИМ.

4.4.3 СПС обеспечения анонимности должны обеспечивать:

а) ведение актуального перечня узлов специальной транспортной инфраструктуры, в том числе – автономных узлов, содержащих СПС автоматического сбора ИМ и СПС удаленного интерактивного сбора ИМ;

б) ведение актуальной базы данных о параметрах специальной транспортной инфраструктуры, в том числе – доступности, расположении, пропускной узлов, обеспечивающих анонимность;

в) передачу управляющей информации между СПС управления автоматическим сбором ИМ и СПС автоматического сбора ИМ с использованием специальной транспортной инфраструктуры;

в) передачу поисковых запросов и результатов их выполнения между СПС управления интерактивным поиском ИМ и СПС удаленного интерактивного поиска ИМ с использованием специальной транспортной инфраструктуры.

4.4.4 СПС АРМ администратора должны обеспечивать:

а) ведение базы данных узлов специальной транспортной инфраструктуры;

б) ввод заданий на автоматический сбор ИМ из ИИ;

в) создание сценариев автоматического сбора ИМ из ИИ;

г) интерактивное создание шаблонов анализа ИМ.

4.4.5 СПС управления интерактивным поиском ИМ должны обеспечивать:

а) передачу поисковых запросов между СПС АРМ интерактивного поиска ИМ и СПС удаленного интерактивного поиска ИМ;

б) передачу результатов выполнения поисковых запросов между СПС удаленного интерактивного поиска ИМ и СПС АРМ интерактивного поиска ИМ.

4.4.6 СПС удаленного интерактивного поиска ИМ должны обеспечивать:

а) получение от СПС управления интерактивным поиском ИМ поисковых запросов и их выполнение с использованием поисковых машин сети Интернет;

в) фильтрацию и передачу СПС управления интерактивным поиском ИМ результатов выполнения поисковых запросов.

4.4.7 СПС АРМ интерактивного поиска ИМ должны обеспечивать:

а) ввод поисковых запросов;

б) вывод результатов выполнения поисковых запросов;

в) временное хранение результатов интерактивного поиска ИМ;

г) передачу результатов интерактивного поиска ИМ в закрытый контур.

4.4.8 СПС подготовки заданий на автоматический сбор ИМ должны обеспечивать:

а) формирование и хранение заданий на автоматический сбор ИМ, в том числе:

- заданий на расширение состава сведений о фигурантах;

- заданий на выявление связей между фигурантами;

б) активация, остановка, управление приоритетами заданий на автоматический сбор ИМ.

4.4.9 СПС обработки результатов сбора ИМ должны обеспечивать:

а) унификацию результатов сбора ИМ (приведение к единой кодировке, формату, индексирование);

б) классификацию и поиск результатов сбора ИМ в соответствии с параметрами, определяемыми пользователем.

4.4.10 СПС АРМ сокрытия информационного интереса должны обеспечивать:

а) управление базой данных о соответствии заданий на автоматический сбор ИМ разделам ИИ;

б) автоматическое расширение заданий на автоматический сбор ИМ до раздела ИИ.

4.4.11 СПС АРМ пользователя должны обеспечивать:

а) ввод заданий на автоматический сбор ИМ;

б) отображение результатов сбора ИМ в различной форме (карточка ИМ, исходный вид ИМ, таблица, схема);

в) вывод результатов сбора ИМ на внешние носители информации.

4.4.12 Разработка программных компонентов макета ПАК «Москит» должна осуществляться с учетом возможности масштабирования.

4.4.13 Все компоненты макета ПАК «Москит» должны быть спроектированы, реализованы и развернуты таким образом, чтобы выдерживать отказы и успешно восстанавливаться после них.

4.4.14 Макет ПАК «Москит» должен быть рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы.

4.4.15 Серверное оборудование макета ПАК «Москит» должно монтироваться в 19-дюймовую стойку и включать серверы для установки ППО и устройство хранения данных, а также сервисное оборудование, необходимое для функционирования стойки в целом.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦУ ВТ, ПРЕДЛАГАЕМОМУ К СОЗДАНИЮ

Не предъявляются.

- 6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Предельное значение стоимости НИР устанавливается в объеме XXX млн. рублей, в том числе:

1 этап – YYY млн. рублей;

2 этап – ZZZ млн. рублей.

- 7 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

| № Этапа | Наименование этапа, содержание работ на этапе | Разрабатываемая научно-техническая документация | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1. | Разработка научно-технических решений и проектирование макета ПАК «Москит». Создание фрагмента макета ПАК «Москит». Выполнение работ по п. 4.1.1 – 4.1.7 ТТЗ | Промежуточный научно-технический отчет, фрагмент макета ПАК «Москит». Акт приемки I этапа НИР | 1 февраля 2015 г. | 10 декабря 2015 г. |
| 2. | Создание макета ПАК «Москит» в полном объеме, его наладка и тестирование. Разработка ЭД, заключительного научно-технического отчета и методических рекомендаций по применению макета ПАК «Москит». Выполнение работ по п. 4.1.8 – 4.1.15 ТТЗ. | Макет ПАК «Москит» и ЭД на него, заключительный научно-технический отчет Акт приемки 2 этапа и НИР в целом | 11 января 2016 г. | 10 декабря 2016 г. |

- 8 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1 Разрабатываемая ОНТД должна соответствовать требованиям ЕСКД, ГОСТов и содержать:

- промежуточный научно-технический отчет о выполнении I этапа НИР;

- заключительный научно-технический отчет о выполнении НИР;

- рекомендации по реализации и использованию результатов НИР.

- 8.2 ОНТД должна быть представлена на бумажном носителе и в электронном виде на компакт-диске в одном экземпляре.

9 ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИР

9.1 Требования обеспечения режима секретности.

9.1.1 Целью обеспечения режима секретности является сохранение в тайне сведений о заказчика, о проводимой НИР и достигнутых результатах – гриф секретности «Секретно».

9.1.2 При выполнении НИР Головной исполнитель должен руководствоваться требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 5 января 2004 г. № 3-1.

9.1.3 Головным исполнителем должен быть разработан и утвержден план организации и обеспечения режима секретности при выполнении НИР. Указанный план должен быть согласован с Заказчиком в течение одного месяца после утверждения ТТЗ.

9.1.4 Степень секретности научно-технической продукции устанавливается в соответствии с ведомственным Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию. При этом заключительному и промежуточному научно-техническим отчетам о НИР, заключениям по результатам специальных проверок ТС иностранного производства, протоколам лабораторных специальных исследований и предписаниям на эксплуатацию отдельных ТС макета ПАК «Москит» устанавливается гриф секретности «Секретно» (п. 14.9 Перечня). Остальной документации и макета ПАК «Москит» гриф секретности не устанавливается.

9.1.5 До начала выполнения НИР должны быть выполнены мероприятия по обеспечению режима секретности, обеспечивающие защиту государственной тайны в ходе ее выполнения.

9.1.6 Головной исполнитель не может без получения в установленном порядке письменного согласия Заказчика публиковать в печати, передавать третьим лицам результаты, полученные в ходе работы, и использовать их для занятия любой деятельностью, в том числе в интересах других лиц.

9.1.7 После окончания НИР вся наработанная научно-техническая продукция представляется Заказчику в установленном порядке.

9.1.8 При ведении переписки по планированию и финансированию работы и ее материально-техническому обеспечению раскрывать истинное содержание работ запрещается. Во всех случаях используется шифр работы.

9.1.9 Ответственность за организацию и выполнение требований по обеспечению режима секретности возлагается на руководителя организации и ответственных исполнителей НИР.

9.1.10 Заказчик имеет право осуществить контроль за эффективностью проводимых Головным исполнителем мероприятий по защите государственной тайны при проведении работ по НИР.

9.1.11 При нарушении Головным исполнителем в ходе выполнения НИР взятых на себя обязательств по защите государственной тайны Заказчик имеет право приостановить выполнение работы до устранения нарушений, а при повторных нарушениях – поставить вопрос об аннулировании заказа и лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и о привлечении виновных лиц к ответственности, при этом материальный ущерб, нанесенный государству в лице Заказчика, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

9.2 Требования защиты информации от несанкционированного доступа.

9.2.1 Работы с информацией, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, разрешается проводить только на аттестованных средствах вычислительной техники и в аттестованных режимных помещениях с применением мер, исключающих несанкционированный доступ к защищаемой информации.

9.3 Требования защиты от технических разведок (ТР).

9.3.1 ПДТР при проведении НИР обеспечивается выполнением требований и методических документов Заказчика и ФСТЭК России, включая Модель ИТР-2020. Технические решения, принимаемые при разработке макетов, не должны противоречить требованиям федерального законодательства России по защите государственной тайны и требованиям нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти по обеспечению защиты информации от технической разведки и её утечки по техническим каналам.

9.3.2 Целью мероприятий по противодействию ТР является защита сведений о НИР, составляющих государственную тайну, от утечки по техническим каналам.

9.3.3 Основными задачами защиты от ТР являются:

- определение демаскирующих признаков, фиксируемых аппаратурой разведки, связанных с охраняемыми сведениями об объекте защиты на всех этапах его жизненного цикла;

- оценка возможности средств разведки по регистрации демаскирующих признаков защищаемых объектов для конкретных условий их функционирования;

- выявление опасных систем, средств и аппаратуры ТР, каналов утечки информации, определение зоны разведдоступности и разведзащищённости конкретных объектов защиты, оценка разведобстановки в различных подразделениях и помещениях Головного исполнителя и в их окружении;

- осуществление выбора способов и средств ПДТР, разработка и реализация практических мер по технической защите информации на защищаемых объектах;

- контроль эффективности применяемых мер по ПДТР и технической защите информации;

- разработка необходимой системы нормативно-методических документов по защите объектов и информации от ТР, ТЗ на создание средств защиты и аппаратуры контроля.

9.3.4 При планировании, организации и проведении комплекса мероприятий по ПДТР учёту подлежат все виды ТР.

9.3.5 Головным исполнителем должна быть разработана и утверждена инструкция по противодействию ТР при выполнении НИР. Указанная инструкция должна быть согласована с Заказчиком в течение одного месяца после утверждения ТТЗ.

9.3.6 Допуск сотрудников ФСТЭК России и специалистов промышленных базовых подразделений комплексного контроля к выполняемым в интересах Заказчика работам и на соответствующие объекты Головного исполнителя осуществляется в каждом конкретном случае только с письменного разрешения Заказчика.

9.3.7 Заказчик имеет право осуществлять контроль за эффективностью принимаемых Головным исполнителем мер по защите информации от ТР при выполнении НИР. Головной исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить всю необходимую документацию, связанную с вопросами ПДТР.

9.4 НИР легендирования не требует.

9.5 НИР государственной регистрации не подлежит.

- 10 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ НИР

10.1 Порядок выполнения и приемки НИР должен соответствовать ГОСТ РВ 15.105-2001.

10.2 В течение месяца со дня начала НИР должен быть разработан Головным исполнителем и утвержден Заказчиком план-график работ по НИР.

10.3 Приемка промежуточных этапов НИР осуществляется представителями Заказчика. Промежуточные этапы считать выполненным и принятым после утверждения Заказчиком акта приемки этапа НИР.

10.4 Приемка НИР в целом осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком. Результаты приемки НИР оформляется актом приемки НИР. Акт приемки НИР утверждает Заказчик.

10.5 В приемке работы по решению Заказчика могут быть задействованы специалисты, мнения которых должны быть учтены комиссией.

10.6 Головной исполнитель на приемку НИР должен представить:

- утвержденное ТТЗ на НИР;

- контрактную документацию на НИР;

- утвержденный акт приемки 1 этапа НИР;

- промежуточный и заключительный научно-технические отчеты о НИР;

- макет ПАК «Москит»;

- другие материалы по согласованию с Заказчиком.

- 11 ИСПОЛНИТЕЛИ НИР

11.1 Головным исполнителем НИР является общество с ограниченной ответственностью «САЙТЭК» (ООО «САЙТЭК»), г. Москва.

11.2 При необходимости Головной исполнитель имеет право привлекать по согласованию с Заказчиком соисполнителей для выполнения НИР.

11.3 Отдельные требования настоящего тактико-технического задания могут изменяться и дополняться по согласованию сторон.