Экз. №__

| УТВЕРЖДАЮ |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Командир войсковой части 71330 С.Н. Козлов "___" __________________2011 г. |  | #### Директор ФГНУ "ЦИТиС" А.В. Старовойтов "___" __________________2011 г. |

- ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ

"Исследование возможности разработки программно – аппаратного комплекса визуализации анализа больших объемов специальной информации"

Шифр НИР – "Настройка"

Москва

2011 г.

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР

1.1. Основанием для выполнения НИР является Постановление Правительства Российской Федерации "О государственном оборонном заказе на 2012 год"  от  __.12.2011 № ______.

1.2. Заказчиком НИР является войсковая часть 71330 (далее по тексту - Заказчик).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИР

2.1. Цель НИР является исследование возможности разработки программно-аппаратного комплекса (далее - ПАК) поиска, обработки и анализа специальной информации, реализующего технологию визуального анализа данных (Visual Data Mining, далее - VDM).

2.2. Задачи НИР.

2.2.1. Исследование существующих и перспективных методов и программно-технических средств VDM анализа и систематизации специальной информации, хранящейся в разрозненных базах данных в различных форматах, с целью поиска объектов заинтересованности, их типовых признаков и закономерных связей между объектами.

2.2.2. Разработка алгоритмов и методов  визуального анализа данных для выявления шаблонов, тенденций, взаимосвязей и скрытых закономерностей в любых по типам и объемам источниках данных, поддерживающих полный цикл анализа информации – от обеспечения доступа к информационным источникам и их интеграции до создания отчетных документов и представления результатов анализа.

2.2.3. Разработка на базе архитектуры клиент-сервер специальных программных средств (далее - СПС) визуального анализа данных, обеспечивающих возможность централизованного администрирования, одновременного доступа и анализа нескольких источников информации, использования унифицированных интерфейсов обмена данными.

2.2.4. Разработка макета ПАК поиска и визуального анализа больших объемов специальной информации (далее – ПАК "Настройка").

2.2.5. Проведение испытаний макета ПАК "Настройка".

2.2.6. Разработка комплекта отчетной научно-технической документации по НИР "Настройка".

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ НИР

3.1. В ходе выполнения НИР необходимо произвести следующие работы:

3.1.1. Разработать предложения по структурно-логической схеме сопряжения создаваемого ПАК с существующими информационными комплексами Заказчика через унифицированные интерфейсы обмена данными.

3.1.2. Определить состав и структуру справочных, технических, геоинформационных и новостных сведений по объектам заданных классов.

3.1.3. Определить перечень источников, которые могут быть использованы для каждого из видов специальной информации.

3.1.4. Исследовать возможность и разработать методы поиска и отбора справочных, технических, геоинформационных и новостных сведений по объектам заданных классов.

3.1.5. Разработать СПС формирования критериев поиска специальных сведений по объектам заданных классов, классификацию и хранение специальных сведений.

3.1.6. Провести исследование и разработать методы визуального представления отобранной специальной информации.

3.1.7. Исследовать возможность и разработать методы выявления прямых и косвенных связей между данными по отобранной специальной информации.

3.1.8. Исследовать возможность и разработать методы создания отчетов, графиков, схем, таблиц и других существующих средств визуального анализа данных, включая возможность привязки к справочным и геоинформационным данным.

3.1.9. Разработать алгоритмы и методы анализа и корректировки сформированных данных по отобранной специальной информации.

3.1.10. Разработать макет ПАК "Настройка".

3.1.11. Провести испытания макета ПАК "Настройка".

3.1.12. Провести обобщение и оценку результатов исследований, разработку предложений по направлениям возможного совершенствования и развития функциональных возможностей макета ПАК "Настройка".

3.1.13. Разработать комплект отчетной научно-технической документации по НИР "Настройка".

3.2. В Состав макета ПАК "Настройка" должны входить:

- исследовательская  локальная вычислительная сеть (далее - ИЛВС) –1 комплект;

- специальное программное обеспечение (далее - СПО)  – 1 комплект;

- системное и прикладное программного обеспечения – 1 комплект;

- эксплуатационная документация (далее - ЭД) -  1 комплект.

3.2.1. В состав ИЛВС должны входить:

- сервер типа IBM PC с процессором типа Intel – не менее 1 комплекта;

- исследовательское автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) на базе персонального компьютера типа IBM PC с процессором типа Intel  – не менее 2 комплектов;

- исследовательское АРМ на базе переносного персонального компьютера типа NoteBook с процессором типа Intel – не менее 1 комплекта;

- телекоммуникационное оборудование с соединениями типа LAN – не менее 1 комплекта.

3.2.2. В состав СПО должны входить:

- СПО поиска специальных сведений в информационно-телекоммуникационных системах (ИТКС) - 1 комплект;

- СПО классификации и размещения отобранных сведений - 1 комплект;

- СПО выполнения аналитических приложений - 1 комплект;

- СПО извлечения, преобразования и загрузки специальной информации - 1 комплект;

- СПО анализа и обработки специальной информации - 1 комплект;

- СПО визуального представления результатов обработки и анализа специальной информации - 1 комплект.

3.2.3. В состав системного и прикладного программного обеспечения должны входить:

- операционная система серверного оборудования - не менее 1 комплекта;

- операционная система исследовательского АРМ - не менее 1 комплекта;

- офисный пакет приложений - не менее 1 комплекта;

- СУБД - не менее 1 комплекта.

Примечание к п. 3.2. ТТЗ.

1. При создании макета ПАК "Настройка" допускается использование оборудования, материалов и программных средств, предоставленных Заказчиком.

2. Состав макета ПАК "Настройка" может уточняться по результатам выполнения первого этапа НИР.

3.3. Требования по назначению макета.

3.3.1. Макет ПАК "Настройка" должен обеспечивать:

- обработку специальной информации, реализующей технологию визуального анализа данных;

- разработку и тестирование специального программного обеспечения визуализации анализа больших объемов специальной информации;

- полный цикл анализа информации: обеспечение доступа к информационным источникам и их интеграции, выявление шаблонов и тенденций до создания отчетных документов и представление результатов анализа (в виде n-мерных схем и диаграмм);

- прямой доступ к базам данных без перезагрузки информации;

- функции нечеткого поиска, преобразование (трансформация и очистка) данных;

- реализацию основных методов визуализации (2D/3D-образы, древовидные карты, наложение измерений);

- функцию оповещения - автоматически уведомлять указанных пользователей о результатах извлечения данных или изменениях в источниках данных.

3.3.2. Исследовательская локальная вычислительная сеть предназначена для моделирования фрагмента компьютерной сети и тестирования специального программного обеспечения доступа к информации.

3.3.3. Исследовательские АРМ предназначены для выполнения исследовательских работ, моделирования сетевого окружения и проведения работ по совершенствованию разрабатываемых СПО.

3.3.4. Выделенный сервер предназначен для обеспечения работы СПО.

3.3.5. Общесистемное и прикладное программное обеспечение должно обеспечивать функционирование ИЛВС и возможность разработки и отладки СПО.

3.3.6. СПО поиска специальных сведений в ИТКС должно обеспечивать:

- возможность формирования критериев поиска справочных, технических, геоинформационных и новостных сведений в ИТКС по каждому виду сведений;

- возможность настройки средств поиска на источники информации;

- возможность поиска в ИТКС справочных, технических, геоинформационных и новостных сведений по объектам заданных классов в соответствии с заданными критериями;

- возможность ввода данных из внешних баз.

3.3.7. СПО классификации и размещения найденных сведений должны обеспечивать:

- возможность классификации обнаруженных специальных сведений;

- возможность размещения обнаруженных специальных сведений в существующих информационных комплексах с учетом результатов их классификации и с использованием унифицированных интерфейсов обмена данными.

3.3.8. СПО выполнения аналитических приложений должно поддерживать функционирование модели предметной области.

3.3.9. СПО извлечения, пребразования и загрузки специальной информации предназначено для получения информации, ее очистки, трансформации и загрузки в хранилище данных.

3.3.10. СПО обработки и анализа специальной информации предназначено для оперативной обработки и комплексного анализа данных, создания отчетов и выполнения нерегламентированных запросов, а также решения поисковых задач.

3.3.11. СПО визуального представления результатов обработки и анализа предназначено для вывода схем, отчетов, графиков и картографической информации.

Примечание к п. 3.3. ТТЗ.

1. Должна быть предусмотрена возможность для расширения функциональных возможностей СПО добавлением новых программных модулей.

2. Должна быть предусмотрена возможность комбинирование программных модулей различных СПО.

4. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦУ, ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ К СОЗДАНИЮ

4.1. Тактико-технические требования к образцу, предполагаемому к созданию не предъявляются.

5. ЭТАПЫ НИР

| №№ п/п | Наименование и содержание этапов | Выдаваемая научно-техническая Продукция | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 11. | Проведение теоретических и экспериментальных исследований, разработка алгоритмов, методов. Разработка фрагмента макета ПАК "Настройка". Разработка промежуточного научно- технического отчета. | Фрагмент макета ПАК "Настройка". Промежуточный научно- технический отчёт. Акт приемки первого этапа НИР. | 01 февраля 2012 года | 31 января 2013 года |
| 22. | Проведение теоретических и экспериментальных исследований. Разработка и проведение испытаний макета ПАК "Настройка". Разработка заключительного научно- технического отчета. | Макет ПАК "Настройка". Протоколы испытаний макета ПАК "Настройка". Заключительный научно- технический отчет. Акт приемки второго этапа и НИР в целом. | 01 февраля 2013 года | 20 июня 2013 года |

6. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. Отчётная научно-техническая документация должна соответствовать требованиям ГОСТов и содержать:

- промежуточный научно-технический отчёт,

- заключительный научно-технический отчёт.

6.2. В состав комплекта ЭД на макет ПАК "Настройка" должны входить:

- техническое описание созданного макета ПАК "Настройка";

- описание разработанных алгоритмов и методов, блок-схемы алгоритмов;

- исходные тексты разработанного программного обеспечения в виде файлов на оптических носителях (компакт диски CD-R);

- руководство администратора;

- руководство администратора безопасности;

- руководство оператора.

6.3. Отчётная научно-техническая документация представляется Заказчику в виде научно-технического отчета, выполненного печатным способом с необходимыми схемами, графиками (текстовая информация в формате Word, графическая информация в формате Visio) в одном экземпляре и в электронном виде на оптических носителях (компакт диски CD-R) в одном экземпляре.

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ НИР

7.1. Приёмка первого этапа НИР осуществляется представителями Заказчика и Головного исполнителя с оформлением акта, утверждаемого командиром войсковой части 71330. Приёмка НИР в целом осуществляется комиссией Заказчика с оформлением акта, утверждаемого командиром войсковой части 71330.

7.2. В приёмке работы по решению Заказчика могут быть задействованы представители Заказчика и другие специалисты, мнения которых должны быть учтены комиссией.

7.3. Головной исполнитель на приёмку НИР должен представить утверждённое ТТЗ на НИР, утверждённый промежуточный (заключительный) отчёт в машинописном виде, разработанные алгоритмы, методы, макет ПАК, рекомендации по реализации и использованию результатов НИР и другие материалы по согласованию с Заказчиком.

7.4. Все полученные при выполнении НИР результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации. Права на результаты, полученные при выполнении НИР, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик. Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении НИР, осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИР

8.1. Требования по обеспечению режима секретности.

8.1.1. Целью обеспечения режима секретности является сохранение в тайне сведений о состоянии проводимой НИР, о достигнутых результатах и перспективных направлениях НИР.

8.1.2. При выполнении НИР Головной исполнитель должен руководствоваться требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 5 января 2004 г. № 3-1.

8.1.3. Головным исполнителем должен быть разработан и утвержден план организации и обеспечения режима секретности при выполнении НИР. Указанный план должен быть согласован с Заказчиком в течение одного месяца после утверждения ТТЗ.

8.1.4. Степень секретности научно-технической продукции устанавливается Заказчиком в соответствии с ведомственным Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию. При этом заключительному и промежуточному отчётам о НИР устанавливается гриф секретности "секретно" (пункт 14.29 ведомственного Перечня). Макету ПАК "Настройка", программной, технической и эксплуатационной документации гриф не устанавливается.

8.1.5. До начала выполнения НИР должны быть выполнены мероприятия по обеспечению режима секретности, обеспечивающие защиту государственной тайны в ходе ее выполнения.

8.1.6. Головной исполнитель не может без получения в установленном порядке письменного согласия Заказчика публиковать в печати, передавать третьим лицам результаты, полученные в ходе работы, и использовать их для занятия любой деятельностью, в том числе в интересах других лиц.

8.1.7. После окончания НИР вся наработанная научно-техническая продукция представляется Заказчику установленным порядком.

8.1.8. При ведении переписки по планированию и финансированию работы и ее материально-техническому обеспечению раскрывать истинное содержание работ запрещается. Во всех случаях используется шифр работы.

8.1.9. Ответственность за организацию и выполнение требований по обеспечению режима секретности возлагается на руководителя организации и ответственных исполнителей НИР.

8.1.10. Заказчик имеет право осуществить контроль за эффективностью проводимых Головным исполнителем мероприятий по защите государственной тайны при проведении работ по НИР.

8.1.11. При нарушении Головным исполнителем в ходе выполнения НИР взятых на себя обязательств по защите государственной тайны Заказчик имеет право приостановить выполнение работы до устранения нарушений, а при повторных нарушениях – поставить вопрос об аннулировании заказа и лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и о привлечении виновных лиц к ответственности, при этом материальный ущерб, нанесенный государству в лице Заказчика, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Требования по защите информации от технических разведок (ТР).

8.2.1. ПДТР при проведении НИР обеспечивается выполнением требований и методических документов Заказчика и ФСТЭК России, включая Модель ИТР-2010. Технические решения, принимаемые в ходе выполнения НИР, не должны противоречить требованиям федерального законодательства России по защите государственной тайны и требованиям нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти по обеспечению защиты информации от технической разведки и её утечки по техническим каналам.

8.2.2. Целью мероприятий по противодействию ТР является защита сведений о НИР, составляющих государственную тайну, от утечки по техническим каналам.

8.2.3. Основными задачами защиты от ТР являются:

- определение демаскирующих признаков, фиксируемых аппаратурой разведки, связанных с охраняемыми сведениями об объекте защиты на всех этапах его жизненного цикла;

- оценка возможности средств разведки по регистрации демаскирующих признаков защищаемых объектов для конкретных условий их функционирования;

- выявление опасных систем, средств и аппаратуры ТР, каналов утечки информации, определение зоны разведдоступности и разведзащищённости конкретных объектов защиты, оценка разведобстановки в различных подразделениях и помещениях Исполнителя и в их окружении;

- осуществление выбора способов и средств ПДТР, разработка и реализация практических мер по технической защите информации на защищаемых объектах;

- контроль эффективности применяемых мер по ПДТР и технической защите информации;

- разработка необходимой системы нормативно-методических документов по защите объектов и информации от ТР, ТТЗ на создание средств защиты и аппаратуры контроля.

8.2.4. При планировании, организации и проведении комплекса мероприятий по ПДТР учёту подлежат все виды ТР.

8.2.5. Исполнителем должна быть разработана и утверждена инструкция по противодействию ТР при выполнении НИР. Указанная инструкция должна быть согласована с Заказчиком в течение одного месяца после утверждения ТТЗ.

8.2.6. Допуск сотрудников ФСТЭК России и специалистов промышленных базовых подразделений комплексного контроля к выполняемым в интересах Заказчика работам и на соответствующие объекты Исполнителя осуществляется в каждом конкретном случае только с письменного разрешения Заказчика.

8.2.7. Заказчик имеет право осуществлять контроль за  эффективностью принимаемых Исполнителем мер по защите информации от ТР при выполнении НИР. Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить всю необходимую документацию, связанную с вопросами ПДТР.

8.3. Легендирование НИР осуществляется в рамках основной легенды прикрытия Головного исполнителя.

Легенда доводится до лиц неосведомленных об истинном характере проводимых работ.

8.4. НИР государственной регистрации не подлежит.

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

9.1. Предельное значение стоимости НИР устанавливается в объеме           12 000 тыс. руб.

9.2. Вид цены, ориентировочная:

стоимость этапа 1 – 8 000 тыс. руб.;

стоимость этапа 2 – 4 000 тыс. руб.

10. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР.

10.1. НИР выполняется в два этапа с 01 февраля 2012 г. по 20 июня 2013 г. в том числе:

1 этап – 01 февраля 2012 г. по 31 января 2013 г.;

2 этап – 01 февраля 2013 г. по 20 июня 2013 г.

11. ИСПОЛНИТЕЛИ НИР.

11.1. Головной исполнитель: Федеральное государственное научное учреждение "Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти" (ФГНУ "ЦИТиС"), г. Москва.

11.2. При необходимости Головной исполнитель имеет право привлекать по согласованию с Заказчиком соисполнителей для выполнения НИР.

11.3. Отдельные требования настоящего ТТЗ могут изменяться и дополняться по согласованию сторон.

| От войсковой части 71330 А.Ю. Мельников " ___ " _____________ 2011 г. |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| Командир войсковой части 71330-И В.Н. Игнатьев " ___ " _____________ 2011 г. | - Первый заместитель директора ФГНУ "ЦИТиС" Ю.М. Богданов " ___ " _____________ 2011 г. |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Командир войсковой части 71330-Л С.Н. Седов " ___ " _____________ 2011 г. |  |