|  |
| --- |
| Приложение 1 |
| к протоколу согласования ориентировочной цены  1 этапа СЧ НИР «Нокаут-С» |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «САЙТЭК» (ООО «САЙТЭК»).

Порядок финансирования Исполнителя: доходы от предпринимательской деятельности.

Исходными данными для расчета цены являются: утвержденные техническое задание на СЧ НИР, календарный план.

Расчет ориентировочной цены на научно-техническую продукцию осуществлен методом прямого калькулирования по статьям затрат в соответствии с 25 статьей Налогового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 1997 г. № 660 и Приказом Министерства промышленности Российской Федерации от 23 августа 2006 г. № 200.

Ориентировочная цена **1 этапа – 15 640 000,00 руб.**

Первый этап выполняется в срок с 1 ноября 2016 г. по «30» июня 2017 г.

Расчет себестоимости работ по статьям расходов:

1. Затраты по статье «Материалы» определены в размере **2 425 000,00** руб. для создания фрагмента ЭО ПАК «Нокаут-С», для реализации п.п. 5.1 ТЗ.

2.  Затраты по статье «Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ» не предусмотрены.

3. Статья «Затраты на оплату труда…» определена в размере **4 732 000,00 руб.** на основании трудоемкости в соответствии с ТЗ. Средняя зарплата на 1 чел./мес. с 01.01.2016 г. принята в размере 72 800,00 руб. на основании «Экономических показателей», утвержденных генеральным директором ООО «САЙТЭК» и согласованных с Заказчиком.

4. Статья «Отчисления на социальное страхование (нужды)» определена в размере **1 358 384,00 руб.**, что составляет отчисления страховых взносов в фонды Российской Федерации и территориальный фонд в 2016 году – 28,4% от расходов на оплату, в 2017 году – 28,8% от расходов на оплату труда (ст. 6 Федерального закона № 379-ФЗ от 03.12.2011 г.) и тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для научных организаций определен – 0,2% (Уведомление ФСС РФ от 30.03.2016 г.).

По данной теме будет применяться шкала регрессивного налога.

5. Затраты по статье «Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и предприятиями» не предусмотрены.

6. Статья «Накладные расходы» принята в размере **4 968 600,00 руб.**, что составляет 105,00% от расходов на оплату труда на основании «Экономических показателей», утвержденных генеральным директором ООО «САЙТЭК» и согласованных с Заказчиком.

7. Затраты по статье «Прочие прямые затраты» не предусмотрены.

8. Статья «Прибыль» определена в размере до 20,0% от собственной себестоимости (без учета стоимости покупных материалов и спецоборудования) на основании «Экономических показателей», утвержденных генеральным директором ООО «САЙТЭК» и согласованных с Заказчиком. Прибыль по 1 этапу СЧ НИР «Нокаут-С» составит **2 156 016,00 руб.**, что соответствует 19,5% от собственной себестоимости (без учета стоимости покупных материалов и спецоборудования).

Экономические показатели согласованы Заказчиком «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

Генеральный директор ООО «САЙТЭК» Д.В. Краюшкин

Главный бухгалтер ООО «САЙТЭК» Л.С. Крикун