| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Х.Х. ХХХХХ «___» __________________2016 г. |  | Х.Х. ХХХХХ «___» __________________2016 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на составную часть научно-исследовательской работы

«Исследование возможности создания специальных программных средств поиска, сбора и визуализации информации о деятельности операторов в сфере массовых коммуникаций»

Шифр СЧ НИР – «Нокаут-С»

Москва 2016 г.

# ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЧ НИР

## План НИОКР ФГУП «НИИ «Квант» на 2016 год.

# СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ СЧ НИР

## СЧ НИР выполняется в два этапа с 1 ноября 2016 года по 31 октября 2018 года:

- 1 этап – с 1 ноября  2016 г. по 30 июня 2017 г.;

- 2 этап – с 1 августа 2017 г. по 31 октября 2018 г.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЧ НИР

## Цели СЧ НИР

## Целью СЧ НИР является анализ существующих технологии обработки и распространения мультимедийного контента операторов в сфере массовых коммуникаций и исследование возможности создания специальных программных средств (СПС) поиска, сбора и визуализации информации о деятельности операторов в сфере массовых коммуникаций, а также компонентов IT-инфраструктуры (ПО, оборудование, сетевая инфраструктура, информационные ресурсы).

## Задачи СЧ НИР:

### Проведение анализа современных технологий, в том числе 
Интернет-технологий, применяемых для подготовки, редактирования, хранения и распространения мультимедийного контента операторов телевещания и электронных средств массовой информации (далее - ОТЭСМИ).

### Проведение анализа информации об Интернет-технологиях (web-сервисы, облачные технологии, виртуальные сети, файлообменные сети и т.д.), применяемых в технологических, информационных процессах и бизнес-процессах деятельности ОТЭСМИ.

### Проведение анализа услуг рынка телевещания и электронных СМИ, определение наиболее востребованных компонентов, в том числе компонентов IT-инфраструктуры, для построения корпоративных сетей на примере транснациональных и ведущих национальны СМИ. Осуществление классификации ключевых игроков рынка телевещания и электронных СМИ. Создание базы знаний о деятельности ОТЭСМИ.

### Исследование возможности создания базы знаний об угрозах безопасности (уязвимости) программного и аппаратного обеспечения, задействованного в сфере деятельности ОТЭСМИ.

### Разработка критериев поиска в глобальной сети элементов IT-инфраструктуры ОТЭСМИ.

### Исследование возможности реализации специальных программных средств поиска, сбора, обработки и визуализации информации о деятельности ОТЭСМИ.

### Создание экспериментального образца программно-аппаратного комплекса поиска, сбора и визуализации информации о деятельности ОТЭСМИ (далее – ЭО ПАК «Нокаут-С»).

### Разработка комплекта отчетной научно-технической документации (ОНТД).

# ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЧ НИР

В ходе СЧ НИР необходимо выполнить следующее:

## Осуществить сбор и систематизацию технических сведений об основных современных технологиях подготовки, редактирования, хранения и распространения мультимедийного контента ОТЭСМИ, в частности исследовать и описать:

### Организационную структуру и основные бизнес процессы деятельности ОТЭСМИ.

### Основные технологические и информационные процессы деятельности ОТЭСМИ.

### Специализированное оборудование (аппаратное обеспечение), используемое для распространения мультимедийного контента.

### Специализированные системы (программное обеспечение) централизованного управления мультимедийным контентом и подготовки информационных программ.

### Технологии хранения и обеспечения доступа к мультимедийному контенту.

### Технологии, стандарты распространения мультимедийного контента (эфирное телевещание, спутниковое телевещание, кабельное телевещание, интернет-трансляции телевизионного сигнала), в том числе специализированные форматы, используемые для распространения мультимедийного контента.

## Провести сбор, систематизацию и анализ информации об Интернет-технологиях (web-сервисы, облачные технологии, виртуальные сети, файлообменные сети и т.д.), применяемых в  технологических, информационных и бизнес-процессах деятельности ОТЭСМИ.

## Провести анализ услуг рынка телевещания и электронных СМИ и осуществить их классификацию, в частности провести:

### Обзор ключевых игроков рынка телевещания и электронных СМИ.

### Анализ охвата аудитории ключевыми игроками рынка телевещания и электронных СМИ.

### Классификацию операторов телевещания и электронных СМИ.

### Поиск и анализ отраслевых отчетов, публикаций отраслевых 
изданий и материалов конференций ключевых игроков рынка телевещания и электронных СМИ.

### Обзор услуг, предоставляемых ключевыми игроками рынка телевещания и электронных СМИ, драйверов и барьеров развития услуг.

Примечание: 	 Критерии классификации ОТЭСМИ, а также пороговая шкала для определения ключевых игроков рынка телевещания и ЭСМИ разрабатываются Исполнителем и согласуются с Заказчиком не позднее 28 февраля 2017 года.

## Разработать описание предметной области и информационное наполнение базы знаний по ключевым игрокам рынка телевещания и электронных СМИ.

## Провести анализ рынка аппаратного и программного обеспечения (ПО), а также IT-услуг, предоставляемых в сфере деятельности ОТЭСМИ, в частности провести:

### Поиск и анализ типовых решений, используемых в производственном цикле подготовки, редактирования, хранения и распространения мультимедийного контента.

### Поиск и анализ параметров и технических условий электронных закупок (конкурсов, аукционов) на поставку аппаратного и программного обеспечения или предоставления IT-услуг.

### Поиск ключевых поставщиков аппаратного и программного  обеспечения и анализ их услуг на рынке телевещания и электронных СМИ.

### Поиск и анализ описания требований вакансий/резюме (системы поиска и подбора персонала) в сфере телевещания и электронных СМИ.

### Поиск и анализ публикаций отраслевых изданий и материалов конференций ключевых игроков рынка телевещания и электронных СМИ.

## Разработать критерии поиска в глобальной сети компонентов информационно-технологической инфраструктуры (ИТИ) (ПО, оборудование, сетевая инфраструктура, информационные ресурсы) ОТЭСМИ, с учетом результатов анализа по п.п. 4.3 и 4.5 ТЗ.

## Провести анализ материалов баз данных уязвимостей аппаратного и программного обеспечения, с учетом результатов анализа по п. 4.5 ТЗ.

## Разработать описание предметной области и информационное наполнение и обновление базы данных о безопасности аппаратного и ПО, используемого в деятельности по ключевым игрокам рынка телевещания и электронных СМИ.

## Разработать СПС непрерывного сбора информации о технологиях и деятельности ОТЭСМИ из определенного списка, включая мультимедийный контент (далее – СПС сбора информации).

## Разработать СПС выделения метаданных из мультимедийного контента для получения сведений о компонентах ИТИ ОТЭСМИ (далее – СПС выделения метаданных).

## Разработать СПС интерактивной визуализации сведений о компонентах ИТИ ОТЭСМИ (далее – СПС визуализации информации).

## Разработать базу данных о деятельности ОТЭСМИ (далее – СПС накопления и обработки информации), предусмотреть возможность ее пополнения из различных источников и провести ее тестовое наполнение.

## Разработать средство экспорта данных об уязвимостях в информационных сайт «Mediawiki» (каждая уязвимость экспортируется в отдельную страницу, с описанием списка уязвимого оборудования или ПО).

## Разработать программу и методику испытаний ЭО ПАК «Нокаут-С».

Примечание: 	 Программа и методика испытаний ЭО ПАК «Нокаут-С» разрабатываются Исполнителем и согласуются с Заказчиком не позднее, чем за два месяца до истечения срока СЧ НИР.

## Создать ЭО ПАК «Нокаут-С» и провести его испытания.

## Разработать комплект ОНТД.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦУ ВТ, ПРЕДЛАГАЕМОМУ К СОЗДАНИЮ

## Состав ЭО ПАК «Нокаут-С»

### Подсистема открытого контура – 1 комплект, в составе:

#### Сервер сбора информации – 1 комплект.

#### Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора на базе портативного компьютера – 1 комплект.

#### Каналообразующее и телекоммуникационное оборудование – 
1 комплект.

#### Общесистемное программное обеспечение (ОПО) открытого контура  – 1 комплект, в составе:

##### Операционные системы семейств Windows и Linux – 1 комплект.

##### Система управления базами данных (СУБД) открытого контура – 1 комплект.

#### СПС сбора информации – 1 комплект.

### Подсистема закрытого контура – 1 комплект, в составе:

#### Сервер накопления и обработки информации – 1 комплект.

#### АРМ оператора на базе портативного компьютера – 1 комплект.

#### Средство визуализации информации – 1 комплект.

#### Каналообразующее и телекоммуникационное оборудование – 
1 комплект.

#### Однонаправленный шлюз – 1 комплект.

#### Набор подписок на научно-техническую документацию – 1 комплект.

#### ОПО закрытого контура  – 1 комплект, в составе:

##### Операционные системы семейств Windows и Linux – 1 комплект.

##### СУБД закрытого контура – 1 комплект.

#### СПО закрытого контура– 1 комплект, в составе:

##### СПС выделения метаданных – 1 комплект.

##### СПС визуализации информации – 1 комплект.

##### СПС накопления и обработки информации – 1 комплект.

### Техническая документация (ТД) на ЭО ПАК «Нокаут-С» – 
1 комплект, в составе:

#### Техническое описание ЭО ПАК «Нокаут-С».

#### Руководство оператора подсистемы открытого контура ЭО ПАК «Нокаут-С».

#### Руководство оператора подсистемы закрытого контура ЭО ПАК «Нокаут-С».

#### Исходные тексты разработанных СПС в виде файлов на съемных носителях типа CD-R.

| Примечания к п. 5.1 ТЗ: | 1. Состав программно-аппаратных средств фрагмента ЭО ПАК «Нокаут-С, изготавливаемого на 1 этапе СЧ НИР, разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком не позднее 28 февраля 2017 года. 2. Состав программно-аппаратных средств ЭО ПАК «Нокаут-С разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком не позднее 28 февраля 2017 года. |
| --- | --- |

## Требования по назначению ЭО ПАК «Нокаут-С»

### ЭО ПАК «Нокаут-С» предназначен для поиска, сбора и визуализации информации о деятельности ОТЭСМИ и должен обеспечивать возможность:

- непрерывного сбора информации о технологиях и деятельности ОТЭСМИ, в том числе мультимедийного контента;

- выделения метаданных из мультимедийного контента, с целью получения сведений об ИТИ ОТЭСМИ;

- интерактивной визуализации сведений об ИТИ ОТЭСМИ;

- сбора сведений и пополнение базы знаний об уязвимостях компонентов ИТИ ОТЭСМИ;

- демонстрацию работоспособности СПС.

#### Подсистема открытого контура должна обеспечивать возможность:

- сбора информации о технологиях и деятельности ОТЭСМИ из определенного списка, включая мультимедийный контент;

- сбора сведений об уязвимостях компонентов ИТИ ОТЭСМИ из определенного списка ресурсов;

- возможность настройки СПС сбора информации под  новые целевые информационные ресурсы.

#### Подсистема закрытого контура должна обеспечивать возможность:

- хранения, накопления и поиска информации по различным БД;

- обработки данных с целью выделения метаданных из мультимедийного контента для получения сведений об ИТИ ОТЭСМИ;

- интерактивной визуализации сведений об ИТИ ОТЭСМИ.

#### СПС сбора информации должны обеспечивать:

- возможность ведения критериев сбора справочных, технических, геоинформационных, новостных и мультимедийных сведений в сети Интернет о технологиях и деятельности ОТЭСМИ;

- возможность настройки средств сбора на источники информации сети Интернет;

- возможность поиска в сети Интернет справочных, технических, геоинформационных, новостных и мультимедийных сведений в сети Интернет;

- возможность съема найденных сведений из источников информации сети Интернет и их размещения в массиве временного хранения;

- возможность работы с СПО через интерфейс пользователя и посредством API для межмашинного взаимодействия;

- вывод результатов сбора на внешние носители информации.

Примечание: Тип собираемых сведений уточняются Исполнителем и согласовывается  с Заказчиком  не позднее 28 февраля 
2017 года.

#### СПС выделения метаданных должны обеспечивать возможность выделения метаданных из мультимедийного контента с целью получения сведений об ИТИ ОТЭСМИ.

Примечание: Тип мультимедийного контента, содержащего метаданные, состав и структура метаданных, методы выделения метаданных  определяются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком не позднее 31 мая 2017 года.

#### СПС накопления и обработки информации должны обеспечивать возможность централизованной загрузки, хранения, накопления (в соответствии с описанием предметной области) и индексирования информации о технологиях и деятельности ОТЭСМИ, в том числе метаданных, выделенных из мультимедийного контента.

Примечание: Формат хранения данных определяется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком по результатам выполнения 1 этапа НИР.

#### СПС визуализации информации должны обеспечивать возможность:

- отбора из массива информации материалов в соответствии с прикладными запросами посредством пользовательского web-интерфейса;

- интерактивной визуализации результатов отбора (списка, таблицы, карты, графа), в том числе с использованием витрин данных;

- задания признаков для организации поиска материалов в глобальной сети Интернет;

- экспорта материалов и признаков в файлы обменного формата (типа Mediawiki и его аналогов).

Примечание:   Формат и структура признаков, а также обменный формат для экспорта материалов и признаков разрабатываются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком не позднее 
31 мая 2017 года.

# ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СЧ НИР

| № п/п | Наименование и содержание этапов | Выдаваемая научно-техническая продукция | Исполнитель | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
|  | Проведение исследований по п.п. 3.1-3.8 ТЗ. Разработка фрагмента ЭО ПАК. Разработка промежуточного научно-технического отчета. | Промежуточный научно-технический отчет. Фрагмент ЭО ПАК. | ООО «САЙТЭК» | 01 октября 2016 г. | 30 июня 2017 г. |
|  | Проведение исследований по п.3.9-3.11 ТЗ. Создание ЭО ПАК в полном объеме и проведение испытаний ЭО ПАК. Разработка заключительного научно-технического отчета и ТД. | ЭО ПАК. Заключительный научно-технический отчет. | ООО «САЙТЭК» | 01 августа 2017 г. | 31 октября 2018 г. |

# ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

## Отчетная научно-техническая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ РВ 15.110-2003, ГОСТ 7.32 – 2001 и содержать:

- промежуточный научно-технический отчет;

- заключительный научно-технический отчет.

## Техническая документация должна быть разработана в объеме, доставочном для изучения принципа действия и проведения испытаний ЭО ПАК «Нокаут-С».

Примечание - Техническая документация должна быть предоставлена Заказчику не позднее, чем за месяц до истечения срока работы.

## Отчетная научно-техническая документация должна быть выполнена в машинописном виде (текстовая информация в формате Word, графическая в формате Visio) и на оптических носителях типа CD-R в одном экземпляре.

Примечание: Научно-технический отчет должен быть предоставлен Заказчику не позднее, чем за месяц до истечения срока окончания этапа СЧ НИР.

# ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЧ НИР

## Требования обеспечения режима секретности

### Целью обеспечения режима секретности является сохранение в тайне сведений о целях, задачах и достигнутых результатах СЧ НИР.

### При выполнении СЧ НИР Исполнитель должен руководствоваться требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 г. № 3-1.

### ДО начала выполнения СЧ НИР Исполнителем должен быть выполнены мероприятия по обеспечению режима секретности с целью защиты государственной тайны в ходе выполнения НИР. Исполнитель в течении месяца после получения ТЗ на СЧ НИР разрабатывает и согласовывает с Заказчиком план мероприятий по обеспечению режима секретности при 
выполнении СЧ НИР.

### Степень секретности сведений, содержащихся в научно-технической продукции, устанавливается в соответствии с ведомственным перечнем сведений, подлежащих засекречиванию. При этом промежуточному и заключительному научно-техническим отчетам устанавливается гриф секретности «секретно». Техническому описанию ЭО ПАК «Нокаут-С» устанавливается гриф секретности «секретно». ЭО ПАК «Нокдаун-С» (без ТД) гриф секретности не устанавливается.

### Исполнитель не может без получения в установленном порядке письменного согласия Заказчика публиковать в печати, передавать третьим лицам результаты, полученные в ходе работы, и использовать их для занятия любой деятельностью, в том числе в интересах других лиц.

### После окончания СЧ НИР вся наработанная научно-техническая продукция представляется Заказчику в установленном порядке.

### При ведении переписки по планированию и финансированию работы и ее материально-техническому обеспечению раскрывать истинное содержание работ запрещается. Во всех случаях используется шифр работы.

### Ответственность за организацию и выполнение требований по обеспечению режима секретности возлагается на руководителя организации и ответственных исполнителей СЧ НИР.

## Требования защиты информации от несанкционированного доступа

### Работу с информацией, содержащей сведения, разрешается проводить только на аттестованных средствах вычислительной техники и в аттестованных режимных помещениях с применением мер, исключающих несанкционированный доступ к защищаемой информации.

## Требования защиты от технических разведок (ТР)

### Защита информации от ПДТР при проведении СЧ НИР обеспечивается выполнением требований и методических документов Заказчика и ФСТЭК России, включая Модель ИТР-2020. Технические решения, принимаемые в ходе выполнения СЧ НИР, не должны противоречить требованиям федерального законодательства России по защите государственной тайны и требованиям нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти по обеспечению защиты информации от технической разведки и её утечки по техническим каналам (СТР-97).

### Целью мероприятий по противодействию ТР является защита сведений о СЧ НИР, составляющих государственную тайну.

### Основными задачами защиты от ТР являются:

- обеспечение защиты речевой информации при проведении  совещаний, обсуждений результатов работы и других мероприятий;

- предотвращение утечки информации по техническим каналам при работе на средствах вычислительной техники (СВТ) и других средствах обработки информации.

### Защите от ТР подлежат сведения о целях, задачах исследований и достигнутых результатах.

### Основную угрозу по добыванию сведений через технические каналы представляют:

- наземные средства акустической разведки (разведка речевой информации при обсуждении содержания и результатов работ);

- наземные средства радиоэлектронной разведки (разведка побочных электромагнитных излучений (ЭМИ) при обработке информации на СВТ, ЭМИ при ведении переговоров по средствам связи).

### Ведение переговоров, раскрывающих подлежащие защите сведения по каналам связи, в том числе и закрытым, запрещается.

### Обсуждение вопросов, составляющих государственную тайну, разрешается проводить только в режимных помещениях, аттестованных по требованиям безопасности информации.

### Заказчик имеет право осуществлять контроль эффективности принимаемых Исполнителем мер по защите информации от ТР при выполнении СЧ НИР.

### При нарушении Исполнителем взятых на себя обязательств по защите государственной тайны Заказчик имеет право приостановить выполнение СЧ НИР до устранения нарушений, а при повторных нарушениях – поставить вопрос об аннулировании заказа и лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и о привлечении виновных лиц к ответственности. При этом материальный ущерб, нанесенный государству в лице Заказчика, подлежит взысканию в соответствии с действующим законодательством.

# ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ СЧ НИР

## Выполнение и приемка этапов СЧ НИР осуществляется в соответствии с ГОСТ РВ 15.105-2001. Программа приемки не составляется.

## Исполнитель на приемку СЧ НИР должен представить утвержденное ТЗ на СЧ НИР, утвержденные промежуточный  и заключительный научно-технические отчеты о СЧ НИР в машинописном варианте, машинные носители информации типа CD-R с комплектом ОНТД, ЭО ПАК «Нокаут-С», программу и методику испытаний ЭО ПАК «Нокаут-С», протоколы испытаний ЭО ПАК «Нокаут-С» и другие материалы по согласованию с Заказчиком.

## Право на научно-техническую продукцию, созданную в ходе СЧ НИР, принадлежит Заказчику. Право на передачу третьей стороне указанной научно-технической продукции принадлежит Заказчику.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Цена СЧ НИР составляет 23 460,00 тыс. руб., в том числе:

1 этап – 15 640,00  тыс. руб.;

2 этап – 7 820,00  тыс. руб.

## Вид цены – ориентировочная (уточняемая).

# ИСПОЛНИТЕЛЬ СЧ НИР

## Исполнитель СЧ НИР – Общество с ограниченной ответственностью «САЙТЭК» (ООО «САЙТЭК»), г. Москва.

## При необходимости Исполнитель имеет право привлечь по согласованию с Заказчиком соисполнителей для выполнения СЧ НИР.

## Отдельные требования настоящего ТЗ могут изменяться в дополняться по согласованию сторон.

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| И.С. Котов |  | А.А. Перегудов |
| « ___ » _____________ 2016 г. |  | « ___ » _____________ 2016 г. |