УП «Дитва-Строй»

Дятловское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства сообщает, что по объекту «Капитальный ремонт с элементами модернизации здания общежития № 3, расположенного по адресу г. Дятлово, ул. Мицкевича, д. 4А» ваша организация не вкладывается в нормативный срок строительства, который составляет 2,5 месяца. По договору дата завершения 8 февраля.

Директор

Дятловского РУП ЖКХ С.М. Луня

Кашко С.А.80156368316